## Slide 1
PLIFT
PROYECTO
APT
Integrantes:
  Alonso Barrera Silva
  Germán Macías Hernández
  Matías Muñoz Lillo
  Danae Venegas Maldonado
Profesor:
  Aldo Martínez Ordenes

## Slide 2
ÍNDICE
Contexto
Sprint Planning Inicial
Sprint Planning Actual
Motivos de los Cambios
Arquitectura Actual
Plan de Respuesta
Modelo de Negocio
Video Avance PLift
Conclusión
Plan de Gestión de Riesgos

## Slide 3
CONTEXTO
  El powerlifting busca maximizar la carga total en sentadilla, press de banca y peso muerto, ya sea en competencia o en la persecución de récords personales.
  Nuestra aplicación proporciona a los entrenadores una planificación estructurada y específica para powerlifting, con bloques preconfigurados, seguimiento del progreso y ajustes asistidos por IA según las sensaciones del atleta, para optimizar el rendimiento y reducir la carga operativa de la programación.

## Slide 4
PLANNING
SPRINT
PLAN INICIAL

## Slide 5
PLANNING
SPRINT
PLAN ACTUAL

## Slide 6
MOTIVOS DE LOS CAMBIOS
Inicialmente planificamos 9 sprints de dos semanas (18 semanas en total). Durante la ejecución detectamos que las estimaciones eran insuficientes y las tareas no estaban bien descritas, por lo que reestructuramos el plan: ahora son 8 sprints con tareas más específicas.
La planificación se mantiene iterativa y flexible.
  Desglose de tareas mejorado: cada tarea quedó bien definida, con criterios de aceptación y responsables.
  Sprint dedicado a IA: concentramos el componente de IA en un sprint específico para reducir dependencias y riesgos.
  Ajuste de tiempos por sprint: reequilibramos duración y carga, dado que el tiempo era la principal limitación.

## Slide 7
ARQUITECTURA ACTUAL

## Slide 8
DE RIESGOS
PLAN DE GESTIÓN
PLAN DE
RESPUESTA

## Slide 9
DE NEGOCIO
MODELO
CLIENTE OBJETIVO
  ENTRENADORES DE POWERLIFTING QUE GESTIONAN ENTRE 3 Y 15 ATLETAS Y BUSCAN OPTIMIZAR SU TIEMPO Y MEJORAR RESULTADOS.
PROPUESTA DE VALOR
  MENOS EXCEL, MÁS COACHING: REEMPLAZA PLANILLAS MANUALES CON FLUJOS SIMPLES Y REUTILIZABLES.
  IA ASISTIDA PARA EL DÍA A DÍA: EL ATLETA COMPLETA UN BREVE CHECK-IN (FATIGA, DOLOR, ENERGÍA) Y LA IA RECOMIENDA CARGAS/AJUSTES SEGUROS.
MONETIZACIÓN - (APROXIMACIONES)
  PLAN COACH 5 (HASTA 5 ATLETAS): $15.990 CLP/MES.
  PLAN COACH 10 (HASTA 10 ATLETAS): $25.990 CLP/MES.
  EN BETA: FOCO EN RETENCIÓN Y FEEDBACK; EXPANSIÓN A PLANES MAYORES SEGÚN DEMANDA.
CÓMO GANAMOS TIEMPO AL COACH
  CREACIÓN DE BLOQUES EN MINUTOS, NO HORAS.
  AJUSTES AUTOMÁTICOS DIARIOS SEGÚN SENSACIONES DEL ATLETA.

## Slide 10
VIDEO AVANCE PLIFT

## Slide 11
Durante los últimos sprints el desarrollo de la aplicación PLift mostró un progreso significativo. Esto fue posible gracias a una mejor comprensión de los tiempos y del flujo de trabajo, lo que permitió ajustar la planificación y optimizar el desarrollo de las funcionalidades restantes. Estos cambios reflejan una mayor madurez del equipo en la gestión del proyecto y un acercamiento más eficiente hacia la versión final del producto.
CONCLUSIÓN

## Slide 12
PLIFT
PROYECTO
APT
Integrantes:
  Alonso Barrera Silva
  Germán Macías Hernández
  Matías Muñoz Lillo
  Danae Venegas Maldonado
Profesor:
  Aldo Martínez Ordenes